PromptVideo — Slide-to-Video Generator

Pre-project

Benefit Management Plan

Ver. 2.1

Nhóm 02

Ngày phát hành: 2026-09-01

Trạng thái: Draft — chờ phê duyệt

| Xác nhận | Người tạo | Người kiểm tra | Người xác nhận |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nguyễn Thế Chiến | Phạm Quang Anh | Phạm Quang Anh |
|  |  | Nguyễn Việt Quang | Thầy Nguyễn Đình Quảng |

Lịch sử cập nhật

| No | Phiên bản | Ngày thay đổi | Lý do thay đổi | Nội dung thay đổi | Người thực hiện | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ver 1.0 | 2026-08-20 | Tạo mới | Khởi tạo Benefit Management Plan | Nguyễn Thế Chiến | Phạm Quang Anh |
| 2 | Ver 1.1 | 2026-08-24 | Chỉnh sửa | Đưa toàn bộ thẩm định tài chính (NPV, BCR, payback, ROI, độ nhạy) về tài liệu này | Nguyễn Thế Chiến | Phạm Quang Anh |
| 3 | Ver 2.0 | 2026-08-27 | Chỉnh sửa lớn | Cập nhật danh mục lợi ích và thẩm định tài chính theo mô hình thuê bao thường niên | Nguyễn Thế Chiến | Phạm Quang Anh |
| 4 | Ver 2.1 | 2026-09-01 | Tái cấu trúc | Rút gọn cho người đọc nghiệp vụ: lược phần trình bày công thức, bảng khai triển BCR, bảng dòng tiền cơ sở tiền mặt và bảng giả định trùng với Assumption Log | Nguyễn Thế Chiến | Phạm Quang Anh |

Mục lục

1. Purpose and Scope

2. Target Benefits

3. Strategic Alignment

4. Financial Appraisal

5. Timeframe for Realizing Benefits

6. Benefits Owner

7. Metrics

8. Assumptions and Risks

9. Benefits Realization Tracking

## 1. Purpose and Scope

Business Case trả lời có nên làm dự án này không. Tài liệu này trả lời câu tiếp theo: dự án tạo ra lợi ích gì, đáng bao nhiêu tiền, đo bằng cách nào, ai chịu trách nhiệm, và khi nào lợi ích được coi là đã hiện thực hoá.

Nó tồn tại vì dự án kết thúc ở tuần 15 khi phần mềm được bàn giao, nhưng phần lớn lợi ích chỉ xuất hiện sau đó. Với một sản phẩm thuê bao, điều này còn đúng hơn bình thường: doanh thu Năm 1 chỉ là điểm khởi đầu, và giá trị thật của mô hình nằm ở việc khách hàng gia hạn — thứ chỉ kiểm chứng được sau 12 tháng vận hành.

| Trong phạm vi | Ngoài phạm vi |
| --- | --- |
| Lợi ích từ sản phẩm PromptVideo và dịch vụ thuê bao đi kèm | Lợi ích của sản phẩm khác trong danh mục Enticy Studios |
| Chu kỳ theo dõi 3 năm kể từ khi bàn giao | Lợi ích sau năm thứ 3 |
| Lợi ích cho người dùng cuối, tổ chức chủ quản và đội dự án | Lợi ích gián tiếp không đo được (ví dụ "uy tín thương hiệu") |
| Thẩm định tài chính toàn bộ vòng đời 3 năm | Định giá tài sản vô hình, định giá doanh nghiệp |

Chuỗi truy vết: BO-xx (mục tiêu nghiệp vụ — Business Case §1.1) → OB-xx (mục tiêu kỹ thuật — Project Charter §3.1) → BN-xx (lợi ích — §2) → MT-xx (chỉ số đo — §7).

## 2. Target Benefits

Nhóm lợi ích tài chính:

| ID | Lợi ích | Nguồn gốc | Chỉ số đo | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Chủ sở hữu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BN-16 | Doanh thu thuê bao Cá nhân | BO-08 | MT-13, MT-14 | 59.900.000 (100 thuê bao) | 191.680.000 (320 thuê bao) | 389.350.000 (650 thuê bao) | Nhà tài trợ |
| BN-17 | Doanh thu thuê bao Doanh nghiệp | BO-08 | MT-13, MT-14 | 14.700.000 (3 thuê bao) | 49.000.000 (10 thuê bao) | 98.000.000 (20 thuê bao) | Nhà tài trợ |
| BN-13 | Chi phí phục vụ mỗi thuê bao thấp | BO-08 | MT-18 | ≤ 65.000 VND | ≤ 50.000 VND | ≤ 45.000 VND | Nhà tài trợ |

Nhóm lợi ích phi tài chính:

| ID | Lợi ích | Nguồn gốc | Chỉ số đo | Baseline | Mục tiêu | Thời điểm | Chủ sở hữu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BN-14 | Giảm chi phí phần mềm cho người dùng | BO-07 | — | 4,5–7 triệu VND/năm | 599.000 VND/năm (giảm ≥ 85%) | Khi phát hành | Trưởng nhóm sản phẩm |
| BN-06 | Rút ngắn thời gian tạo một video | BO-01 | MT-06 | ~45 phút | ≤ 5 phút (giảm ≥ 85%) | Khi bàn giao | Trưởng nhóm sản phẩm |
| BN-07 | Không giới hạn độ dài video | BO-04 | MT-07 | Hạn mức theo gói | Bộ nhớ tăng ≤ 15% khi độ dài tăng 10 lần | M4 (tuần 10) | Trưởng nhóm kỹ thuật |
| BN-08 | Đầu ra xác định, lặp lại được | — | MT-08 | Không đảm bảo | 100% (3/3 máy) | M4 (tuần 10) | Trưởng nhóm kỹ thuật |
| BN-09 | Nội dung không rời khỏi máy người dùng | BO-03 | MT-09 | Toàn bộ nội dung được upload | 0 byte nội dung | M4 (tuần 10) | Trưởng nhóm kỹ thuật |
| BN-10 | Hiển thị tiếng Việt chính xác | BO-05 | MT-10 | Lỗi dấu, ngắt dòng sai | 100% | M3 (tuần 8) | Trưởng nhóm kỹ thuật |
| BN-11 | Nâng cao năng lực đội ngũ | — | MT-12 | 0/3 | ≥ 2/3 | Kết thúc dự án | Giám đốc dự án |
| BN-15 | Tài sản kỹ thuật tái sử dụng | — | — | 0 | ≥ 3 mô-đun | Kết thúc dự án | Nhà tài trợ |

Hai nhóm theo thời điểm. BN-07 → BN-11 và BN-15 hiện thực hoá trong dự án, nghiệm thu ngay tại các mốc. BN-06, BN-13, BN-14, BN-16, BN-17 hiện thực hoá sau bàn giao, chuyển giao cho nhà tài trợ tại buổi đóng dự án.

Mắt xích chuyển đổi. Bậc miễn phí không tạo doanh thu trực tiếp nhưng là kênh thu hút duy nhất của mô hình. Nếu tỷ lệ chuyển đổi (MT-16) quá thấp thì BN-16 và BN-17 không có nền để đứng — xem rủi ro BR-08.

Vì sao BN-13 giảm dần theo năm. Chi phí phục vụ đi từ 65.000 xuống 45.000 VND/thuê bao vì phần lớn chi phí máy chủ là cố định trong khi số thuê bao tăng. Đây là đặc tính kinh tế quan trọng nhất của kiến trúc đã chọn và là lý do biên lợi nhuận nở ra theo quy mô thay vì co lại.

## 3. Strategic Alignment

| Mục tiêu chiến lược của Enticy Studios | Lợi ích đóng góp | Cách đóng góp |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng dòng doanh thu định kỳ, dự báo được | BN-16, BN-17 | Thuê bao thường niên thay vì bán đứt từng lần |
| Giữ chi phí phục vụ ở mức tối thiểu | BN-13 | Máy chủ chỉ xác thực, không xử lý video |
| Tạo khác biệt trên thị trường công cụ nội địa | BN-06, BN-07, BN-10, BN-14 | Giá nội địa, nhanh hơn, không giới hạn độ dài, tiếng Việt tốt hơn |
| Giảm rủi ro pháp lý về dữ liệu cá nhân | BN-09 | Không thu thập, không lưu trữ nội dung người dùng |
| Phục vụ được phân khúc doanh nghiệp | BN-17 | Hoá đơn VAT, 5 chỗ, cam kết hỗ trợ |
| Tích luỹ năng lực và tài sản kỹ thuật | BN-11, BN-15 | Làm chủ mô hình dịch vụ thuê bao; tách mô-đun dùng lại |

## 4. Financial Appraisal

Mục này quy đổi danh mục lợi ích ở §2 thành tiền và đối chiếu với chi phí, để trả lời: dự án có tạo ra giá trị không, và bao nhiêu?

### 4.1. Chi phí

Chi phí tách thành hai loại và không bao giờ cộng gộp, vì trả lời hai câu hỏi khác nhau. Chi phí tiền mặt (tiền thật phải chi) trả lời có cần huy động vốn không. Chi phí cơ hội của công sức (450 giờ quy đổi 80.000 VND/giờ — AS-02, không phải tiền chi ra) trả lời đội có nên dùng số giờ đó vào việc này thay vì việc khác.

Năm 0 — giai đoạn dự án (15 tuần):

| Hạng mục | Tiền mặt (VND) | Công sức (VND) |
| --- | --- | --- |
| Tên miền năm đầu | 300.000 | — |
| Tài sản đồ hoạ có bản quyền cho 5 mẫu đi kèm | 700.000 | — |
| Font chữ (SIL OFL) | 0 | — |
| Máy chủ ảo + chứng chỉ (150.000 × 4 tháng) | 600.000 | — |
| Phí khởi tạo và tích hợp cổng thanh toán (AS-43) | 1.500.000 | — |
| Dự phòng | 400.000 | — |
| Công sức phát triển — 3 người × 15 tuần × 10 giờ = 450 giờ | — | 36.000.000 |
| TỔNG NĂM 0 | 3.500.000 | 36.000.000 |

Chi phí vận hành hàng năm sau bàn giao:

| Hạng mục | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy chủ, tên miền, chứng chỉ, giám sát | 2.400.000 | 4.800.000 | 9.600.000 |
| Phí cổng thanh toán (~2,5% doanh thu) | 1.900.000 | 6.000.000 | 12.200.000 |
| Tài sản đồ hoạ cho mẫu bổ sung | 2.200.000 | 4.200.000 | 6.200.000 |
| Cộng tiền mặt (AS-07) | 6.500.000 | 15.000.000 | 28.000.000 |
| Vận hành, hỗ trợ khách hàng, bảo trì (AS-30) | 260 giờ | 480 giờ | 800 giờ |
| Quy đổi công sức | 20.800.000 | 38.400.000 | 64.000.000 |

Công sức vận hành cao hơn một sản phẩm không có máy chủ, vì phải cộng thêm trực vận hành, xử lý thanh toán và hỗ trợ khách hàng có cam kết phản hồi.

### 4.2. Lợi ích tài chính

Hai dòng doanh thu của mô hình M1 (BN-16 và BN-17). Số lượng là thuê bao đang hoạt động cuối mỗi năm, đã trừ phần không gia hạn (AS-42).

| Dòng doanh thu | Đơn giá | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thuê bao Cá nhân | 599.000 VND/năm | 100 thuê bao 59.900.000 | 320 thuê bao 191.680.000 | 650 thuê bao 389.350.000 |
| Thuê bao Doanh nghiệp | 4.900.000 VND/năm (5 chỗ) | 3 thuê bao 14.700.000 | 10 thuê bao 49.000.000 | 20 thuê bao 98.000.000 |
| TỔNG DOANH THU |  | 74.600.000 | 240.680.000 | 487.350.000 |

Bậc miễn phí không tạo doanh thu và không được tính vào bảng trên; vai trò của nó là kênh thu hút, đo bằng MT-16.

Lợi ích phi tài chính không được quy đổi thành tiền. BN-06 → BN-11, BN-14 và BN-15 có giá trị thật, nhưng gán một con số VND cho "nội dung không rời khỏi tổ chức" sẽ là con số bịa. Chúng được theo dõi bằng chỉ số riêng ở §7, không đưa vào tử số của NPV và BCR. Hệ quả: các chỉ tiêu dưới đây là ước lượng thận trọng — giá trị thật của dự án cao hơn con số tính ra.

### 4.3. Dòng tiền chiết khấu

Tính trên cơ sở kinh tế đầy đủ — đã cộng cả chi phí cơ hội của công sức, tức trả lời câu hỏi khắt khe nhất: đội có nên dùng 450 giờ vào việc này thay vì việc khác? Tỷ lệ chiết khấu r = 12% (AS-06).

| Năm | Doanh thu | Chi phí tiền mặt | Chi phí công sức | Dòng ròng | DF | Giá trị hiện tại | Luỹ kế PV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 3.500.000 | 36.000.000 | −39.500.000 | 1,0000 | −39.500.000 | −39.500.000 |
| 1 | 74.600.000 | 6.500.000 | 20.800.000 | +47.300.000 | 0,8929 | 42.232.143 | +2.732.143 |
| 2 | 240.680.000 | 15.000.000 | 38.400.000 | +187.280.000 | 0,7972 | 149.298.470 | +152.030.613 |
| 3 | 487.350.000 | 28.000.000 | 64.000.000 | +395.350.000 | 0,7118 | 281.402.321 | +433.432.934 |

Tách riêng hai vế để tính BCR: PV(lợi ích) = 605.361.870 VND và PV(chi phí) = 171.928.936 VND (gồm 41.191.326 tiền mặt và 130.737.610 công sức, đều đã chiết khấu).

### 4.4. Kết quả

| Chỉ tiêu (r = 12%, 3 năm) | Kết quả | Ngưỡng | Đạt? |
| --- | --- | --- | --- |
| NPV — giá trị tuyệt đối dự án tạo ra, tính theo tiền hôm nay | +433.432.934 VND | > 0 | ✅ |
| BCR — một đồng chi phí đổi lấy bao nhiêu đồng lợi ích | 3,52 | > 1 | ✅ |
| Payback (chiết khấu) — bao lâu thu hồi vốn | ~0,94 năm (≈ 11 tháng) | < 3 năm | ✅ |
| ROI (chưa chiết khấu) | 1.494,8% | > 0% | ✅ |
| IRR (xấp xỉ) | ~243% | > 12% | ✅ |

Ghi chú phương pháp. Toàn bộ cột trên tính trên cơ sở kinh tế đầy đủ. Nếu chỉ tính tiền mặt thật (bỏ qua 450 giờ công sức), NPV lên +564 triệu và BCR lên 14,70 — nhưng những con số đó mất ý nghĩa vì mẫu số quá nhỏ: chia bất cứ khoản lãi nào cho 3.500.000 cũng ra tỷ lệ khổng lồ. Chỉ tiêu dùng để ra quyết định là cơ sở kinh tế đầy đủ.

Vì sao payback ngắn bất thường. Doanh thu Năm 1 (74,6 triệu) đã gần gấp đôi tổng chi phí Năm 0 (39,5 triệu), nên vốn thu hồi trong 12 tháng đầu. Con số đẹp này hoàn toàn phụ thuộc giả định AS-39 — 100 thuê bao Cá nhân trong Năm 1. Nếu Năm 1 chỉ đạt một nửa, payback lùi về ~1,7 năm nhưng vẫn dưới ngưỡng 3 năm.

### 4.5. Độ nhạy và điểm hoà vốn

Mô hình thuần thuê bao chỉ có một biến rủi ro thực sự: số thuê bao đang hoạt động — do số bán mới (AS-39, AS-40) và tỷ lệ gia hạn (AS-42) cùng quyết định. Bảng dưới nhân doanh thu cả ba năm với hệ số k, giữ nguyên chi phí:

| Kịch bản | Hệ số k | NPV (VND) | BCR | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi quan | 50% | +130.751.999 | 1,76 | Vẫn hiệu quả rõ rệt |
| Cơ sở | 100% | +433.432.934 | 3,52 | Khả thi |
| Lạc quan | 150% | +736.113.869 | 5,28 | Rất hiệu quả |

Điểm hoà vốn ở `k = 28%` — tương đương khoảng 28 / 91 / 185 thuê bao Cá nhân và 1 / 3 / 6 thuê bao Doanh nghiệp trong ba năm. Đây là ngưỡng theo dõi tại điểm kiểm tra §5.

Biên an toàn 72% rộng, nhưng cần đọc đúng: nó rộng vì chi phí cố định thấp, chứ không vì doanh thu chắc chắn. Kể cả ở kịch bản bi quan, dự án không lỗ tiền mặt — hậu quả của việc không đạt ngưỡng là công sức bỏ ra không thu lại được giá trị tương xứng, nghiêm trọng nhưng khác bản chất so với thua lỗ tài chính.

Rủi ro thật nằm ngoài bảng độ nhạy. Hệ số k giả định doanh thu giảm đều cả ba năm. Kịch bản nguy hiểm hơn là Năm 1 đạt mục tiêu nhưng tỷ lệ gia hạn sụp ở Năm 2 — khi đó chi phí đã tăng theo quy mô Năm 1 nhưng doanh thu không theo. Đây là lý do MT-15 là chỉ số cần theo dõi sớm nhất và sát nhất trong toàn bộ §7.

## 5. Timeframe for Realizing Benefits

| Giai đoạn | Thời gian | Lợi ích bắt đầu xuất hiện | Trạng thái mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong dự án — mốc M3 | Tuần 8 (2026-10-18) | BN-10 | Đo và nghiệm thu tại mốc |
| Trong dự án — mốc M4 | Tuần 10 (2026-11-01) | BN-07, BN-08, BN-09 | Đo và nghiệm thu tại mốc |
| Đóng dự án | Tuần 15 (2026-12-06) | BN-11, BN-14, BN-15 | Đánh giá tại buổi tổng kết |
| Quý 1 sau bàn giao | Tháng 1–3 Năm 1 | BN-06, BN-13, BN-16 | Thuê bao trả phí đầu tiên |
| Quý 2 sau bàn giao | Tháng 4–6 Năm 1 | BN-17 | Thuê bao Doanh nghiệp đầu tiên |
| Quý 4 sau bàn giao | Tháng 10–12 Năm 1 | — | Chu kỳ gia hạn đầu tiên — MT-15 lần đầu đo được |
| Năm 1 → Năm 3 | 36 tháng | Toàn bộ | Đạt mục tiêu Năm 3 |

Điểm quyết định chính thức. Nếu đến hết Quý 4 Năm 1 số thuê bao Cá nhân đang hoạt động dưới 28 (ngưỡng hoà vốn) hoặc tỷ lệ gia hạn dưới 50%, nhà tài trợ phải xem xét lại giá, hạn mức bậc miễn phí, hoặc chính giả định về nhu cầu thị trường. Đây là điểm quyết định, không phải cảnh báo mềm.

Hai điều kiện được kiểm tra độc lập: đạt số thuê bao nhưng không giữ được họ cũng là tín hiệu hỏng, và nó hỏng theo cách khó cứu hơn.

## 6. Benefits Owner

Đội chỉ có 3 thành viên nên một người kiêm nhiều vai trò. Ánh xạ vai trò sang người cụ thể ghi tại Project Charter §9.

| Vai trò | Người đảm nhiệm | Trách nhiệm về lợi ích |
| --- | --- | --- |
| Nhà tài trợ | Phạm Quang Anh | Chịu trách nhiệm cuối cùng về BN-13, BN-15, BN-16, BN-17. Chịu trách nhiệm vận hành máy chủ dịch vụ 3 năm sau bàn giao. Ra quyết định khi lợi ích chệch mục tiêu |
| Giám đốc dự án | Nguyễn Thế Chiến | Chịu trách nhiệm BN-11 và việc bàn giao danh mục lợi ích khi đóng dự án |
| Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Việt Quang | Chịu trách nhiệm BN-07 → BN-10 trong thời gian dự án |
| Trưởng nhóm sản phẩm | Phạm Quang Anh | Chịu trách nhiệm BN-06, BN-14. Thu thập phản hồi người dùng |
| Giảng viên hướng dẫn | Thầy Nguyễn Đình Quảng | Đánh giá về mặt học thuật; không chịu trách nhiệm về lợi ích kinh doanh |

Chuyển giao. Tại buổi đóng dự án (tuần 15), Giám đốc dự án bàn giao cho Nhà tài trợ — có biên bản — bảng danh mục lợi ích kèm trạng thái, số liệu baseline đã đo, tài liệu vận hành máy chủ và quy trình khôi phục sự cố, và lịch rà soát 3 năm tiếp theo. Không có biên bản thì lợi ích sau bàn giao không có ai theo dõi; không có tài liệu vận hành thì máy chủ không có ai giữ.

## 7. Metrics

Nhóm chỉ số kinh doanh — do Nhà tài trợ đo sau bàn giao:

| ID | Chỉ số | Đo cho | Định nghĩa đo | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MT-13 | Doanh thu thuê bao | BN-16, BN-17 | Tổng tiền thu từ thuê bao trong kỳ, tách theo bậc, chưa trừ phí cổng thanh toán | Hàng tháng |
| MT-14 | Số thuê bao đang hoạt động | BN-16, BN-17 | Số tài khoản có giấy phép còn hiệu lực cuối kỳ, tách theo bậc | Hàng tháng |
| MT-15 | Tỷ lệ gia hạn | BN-16, BN-17 | Số thuê bao gia hạn ÷ số thuê bao đến hạn trong kỳ | Hàng quý, từ Quý 4 Năm 1 |
| MT-16 | Tỷ lệ chuyển đổi từ bậc miễn phí | BN-16 | Số tài khoản miễn phí nâng cấp lên trả phí ÷ tổng tài khoản miễn phí | Hàng tháng |
| MT-18 | Chi phí phục vụ mỗi thuê bao | BN-13 | Chi phí tiền mặt vận hành trong năm ÷ số thuê bao trung bình | Hàng quý |
| MT-17 | Thời gian hoạt động máy chủ giấy phép | OB-16 | Tỷ lệ thời gian máy chủ phản hồi đúng trong tháng | Hàng tháng |

Nhóm chỉ số sản phẩm — do đội dự án đo tại mốc và mỗi lần phát hành:

| ID | Chỉ số | Đo cho | Định nghĩa đo | Người đo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MT-06 | Thời gian tạo một video | BN-06 | Từ lúc mở ứng dụng đến lúc lưu file MP4; kịch bản chuẩn 5 cảnh, 60 giây | Trưởng nhóm sản phẩm |
| MT-07 | Mức tăng bộ nhớ theo độ dài | BN-07 | Bộ nhớ đỉnh video 10 phút ÷ video 1 phút, cùng độ phân giải | Trưởng nhóm kỹ thuật |
| MT-08 | Tỷ lệ đầu ra giống nhau | BN-08 | Xuất cùng một nội dung trên 3 máy khác cấu hình, so kết quả | Trưởng nhóm kỹ thuật |
| MT-09 | Lưu lượng nội dung gửi đi | BN-09 | Tổng byte nội dung người dùng rời khỏi trình duyệt khi tạo và xuất video | Trưởng nhóm kỹ thuật |
| MT-10 | Độ chính xác hiển thị tiếng Việt | BN-10 | Tỷ lệ ký tự đúng trên bộ 134 tổ hợp dấu, cả khung ngang và dọc | Trưởng nhóm kỹ thuật |
| MT-11 | Tỷ lệ xuất video thành công | OB-06 | Số lần xuất thành công ÷ tổng số lần thử, trên 100 lần | Trưởng nhóm kỹ thuật |
| MT-12 | Năng lực đội | BN-11 | Số thành viên tự triển khai được pipeline mã hoá không cần hỗ trợ | Giám đốc dự án |

Ba nguyên tắc đo:

• Có baseline trước khi bắt đầu. MT-06 phải đo trên quy trình thủ công hiện tại trước mốc M1, nếu không BN-06 trở thành lời tuyên bố không kiểm chứng được.

• MT-15 là chỉ số quan trọng nhất của mô hình. Doanh thu Năm 2 và Năm 3 gần như hoàn toàn do tỷ lệ gia hạn quyết định, nhưng nó chỉ đo được từ Quý 4 Năm 1 — nghĩa là có một khoảng mù 12 tháng mà không ai biết mô hình có bền hay không. MT-16 là chỉ số thay thế duy nhất trong khoảng mù đó.

• MT-13 → MT-18 là đầu vào để tính lại NPV và BCR. Mỗi quý, số thực đo thay số giả định trong §4 — đây là cách phát hiện sớm việc dự án đang rời khỏi ngưỡng hoà vốn 28%.

## 8. Assumptions and Risks

Toàn bộ giả định đăng ký tại Assumption Log theo mã AS-xx. Sáu giả định dưới đây là những giả định mà nếu sai thì kết quả §4 sai theo:

| ID | Nội dung | Ảnh hưởng nếu sai |
| --- | --- | --- |
| AS-39 / AS-40 | Đạt 100/320/650 thuê bao Cá nhân và 3/10/20 thuê bao Doanh nghiệp | Là chính biến số của phân tích độ nhạy §4.5 |
| AS-42 | Tỷ lệ gia hạn hằng năm ≥ 70% | Quyết định toàn bộ doanh thu Năm 2 và Năm 3 |
| AS-41 | Người dùng chấp nhận mức giá 599.000 và 4.900.000 VND/năm | BN-16, BN-17 — trực tiếp |
| AS-06 | Tỷ lệ chiết khấu 12%/năm phản ánh đúng chi phí vốn | Toàn bộ §4 tính trên r này |
| AS-30 | Công sức vận hành 260/480/800 giờ mỗi năm | Mẫu số của BCR — thực tế cao hơn nhiều thì BCR tụt đáng kể |
| AS-13 | Nhà tài trợ duy trì theo dõi lợi ích và vận hành máy chủ sau khi dự án đóng | Toàn bộ nhóm lợi ích sau bàn giao |

Rủi ro đối với việc hiện thực hoá lợi ích:

| ID | Rủi ro | Lợi ích bị đe doạ | Ứng phó |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-08 | Bậc miễn phí thu hút người dùng nhưng không ai nâng cấp | BN-16, BN-17 | Rủi ro lớn nhất của mô hình; theo dõi MT-16 từ tháng đầu; nếu thấp, siết hạn mức bậc miễn phí hoặc điều chỉnh giá |
| BR-09 | Tỷ lệ gia hạn dưới 50% ở chu kỳ đầu tiên | BN-16, BN-17 | Doanh thu Năm 2–3 sụp; theo dõi MT-15 và phỏng vấn khách hàng rời bỏ ngay từ trường hợp đầu tiên |
| BR-10 | Máy chủ giấy phép ngừng hoạt động kéo dài | BN-06, BN-16, BN-17 | Giám sát tự động, mục tiêu MT-17 ≥ 99%, quy trình khôi phục diễn tập tại M6 |
| BR-01 | Không ai theo dõi lợi ích sau khi dự án đóng | Tất cả sau bàn giao | Biên bản bàn giao có chữ ký; lịch rà soát đặt sẵn trong lịch của nhà tài trợ |
| BR-02 | Không đo baseline MT-06 trước khi phát triển | BN-06 | Đưa việc đo baseline thành đầu ra bắt buộc của mốc M1 |
| BR-03 | Doanh thu dưới ngưỡng hoà vốn 28% (BCR < 1) | BN-16, BN-17 | Quyết định tại điểm kiểm tra hết Quý 4 Năm 1 (§5) |
| BR-05 | Kiến trúc theo luồng không đạt, phải quay lại giới hạn độ dài | BN-07 | Nguyên mẫu tại M2; nếu thất bại, công bố giới hạn rõ ràng thay vì hứa suông |
| BR-06 | Chỉ số được báo cáo nhưng không dẫn đến hành động nào | Tất cả | Mỗi kỳ rà soát phải kết thúc bằng một quyết định: tiếp tục, điều chỉnh, hoặc dừng |
| BR-07 | Công sức vận hành thực tế vượt xa ước lượng AS-30 | Toàn bộ nhóm tài chính | Ghi nhận giờ công thực tế từ tháng đầu; tính lại BCR mỗi quý |

## 9. Benefits Realization Tracking

| Kỳ rà soát | Thời điểm | Người chủ trì | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Rà soát tại mốc | M3, M4 | Giám đốc dự án | Cập nhật trạng thái BN-07 → BN-10 |
| Rà soát đóng dự án | Tuần 15 | Giám đốc dự án | Biên bản bàn giao danh mục lợi ích + tài liệu vận hành |
| Rà soát hàng tháng | Cuối mỗi tháng, Năm 1 | Nhà tài trợ | MT-13, MT-14, MT-16, MT-17 — phát hiện sớm trong khoảng mù 12 tháng |
| Rà soát hàng quý | Cuối mỗi quý, Năm 1 → Năm 3 | Nhà tài trợ | Báo cáo hiện thực hoá lợi ích + NPV/BCR cập nhật |
| Rà soát điểm quyết định | Hết Quý 4 Năm 1 | Nhà tài trợ | Quyết định: tiếp tục / điều chỉnh giá / siết hạn mức miễn phí / dừng |

Mẫu báo cáo. Mỗi kỳ rà soát điền bảng dưới; cột Đánh giá dùng ba mức 🟢 Đạt · 🟡 Chệch < 20% · 🔴 Chệch ≥ 20%. Mỗi kỳ hàng quý phải cập nhật NPV và BCR tính lại trên số thực đo; nếu BCR tụt dưới 1, kích hoạt rủi ro BR-03.

| ID | Lợi ích | Mục tiêu kỳ này | Thực đạt | Chênh lệch | Đánh giá | Nguyên nhân | Hành động | Người chịu trách nhiệm | Hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BN-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BN-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Mức đánh giá | Xử lý bắt buộc |
| --- | --- |
| 🟢 Đạt | Ghi nhận, không cần hành động |
| 🟡 Chệch < 20% | Ghi nguyên nhân, đề ra hành động khắc phục, theo dõi ở kỳ sau |
| 🔴 Chệch ≥ 20% | Báo cáo nhà tài trợ trong 5 ngày làm việc; xem xét lại giả định gốc trong Assumption Log; nếu lệch hai kỳ liên tiếp, đưa ra quyết định về số phận sản phẩm |

Đóng danh mục lợi ích khi mọi lợi ích đạt trạng thái Đã hiện thực hoá hoặc Không còn khả thi, và nhà tài trợ ký xác nhận báo cáo tổng kết cuối Năm 3. Trước đó, danh mục vẫn là tài liệu sống.

Tài liệu liên quan: Business Case · Hợp đồng thực hiện dự án · Project Charter · Assumption Log.